# TODO تا MVP

نسخه: v2 — Consolidated Migration
این فایل تنها Ledger اجرایی تا Freeze MVP است. هر تغییر ابتدا اینجا ثبت می‌شود و سپس اجرا می‌شود.

وضعیت هر مورد: TODO → IMPLEMENTED → TESTED → PRODUCT OWNER ACCEPTED → FROZEN

## 0) مهاجرت به Repository استاندارد

- ☒ Repository واقعی، Branch فعال، آخرین Commit معتبر و Working Tree بررسی شود.

- ☒ این اسناد با نسخه‌های موجود Repository به‌صورت Diff/Merge ادغام شوند؛ فایل کامل‌تر حفظ شد و CI محلی از بین نرفت.

- ☒ نام‌های قدیمی Rule به نام‌های فعال این Rulebook Crosswalk شوند.

- ☐ هر ادعای تاریخی PASS فقط پس از یافتن Artifact/Command/Commit متناظر در TEST_STATUS.md ثبت شود.

- ☒ پس از Merge، Git checkpoint منسجم 4cc06b1 ساخته شد؛ GitHub هنوز پیکربندی نشده است.

- ☒ ناسازگاری SHA256_PATCH.txt بدون تغییر Evidence بررسی و به‌عنوان مشکل Manifest/Path تاریخی ثبت شد.

- ☒ Merge و کنترل انسجام Rulebook پیش از شروع کدنویسی انجام شد.

- ☒ First-run audit: همه Source/Testهای جاری و Legacy inventory و static-inspect شدند؛ _migration_inbox وجود ندارد.

- ☒ Runtime baseline: Python 3.11 محلی، MT5/MetaEditor discovery و فرمان‌های قابل تکرار Windows تأیید شدند.

- ☒ Baseline quality gate: Ruff، format، mypy، pytest و git diff --check به‌صورت fail-closed اجرا شدند.

## 1) Baseline و مستندات

- ☒ Consolidate قوانین اولیه و ثانویه — قوانین فعال، لغوشده و آینده از فایل‌های قبلی جدا و یکپارچه شدند.

- ☒ اعمال اولویت Secondary — هرجا Secondary با Primary تضاد داشت، Rule جدید مبنا قرار گرفت.

- ☒ رفع ابهام R — در قوانین فعال، R مبهم حذف و BASE_R_USD=6 از ACTUAL_STOP_DISTANCE جدا شد.

- ☒ تعریف نهایی Strict Pullback Trend — Current Candle و Same-Bar با Current Price نسبت به Candle Open ارزیابی می‌شوند.

- ☒ تعریف TP Extension — Extension یک‌مرحله‌ای، Restore قبل از TP اولیه و Market Close بعد از عبور TP اولیه مشخص شد.

- ☒ تعریف Pre-Zone Trigger — Baseline برابر 1 دلار و Crossing-based تعیین شد؛ Optimization انجام نمی‌شود.

## 2) بازسازی مهندسی کد

- ☒ ساخت EA جدید ماژولار — Python full lifecycle و MQL real-tick signal/request/binding/Fill/Close/profit-protection/session-flatten/TP/restart برای profileهای 200/300 اجرا شد؛ گسترش multi-day در Gate جدا باقی است.

- ☒ ماژول Zone/Trend — Load/Merge/Priority، Engagement و Trend bootstrap روزانه مستقل پیاده و Contract-tested شد.

- ☒ ماژول Signalها — Breakout، Reversal و Pullback با State مشترک Order Slot و Lineage روشن پیاده و Contract-tested شدند.

- ☒ ماژول Strict Trend/Conflict/TP — closed/current momentum، Trigger crossing، Touch block و TP state برگشت‌پذیر پیاده و تست شدند.

- ☒ ماژول Risk/Execution — Initial SL/TP، Base R، RF، Profit Protection، Native input boundary، fixed volume/concurrency و Margin Gate پیاده و تست شدند.

- ☒ ماژول Safety — Daily loss، Portfolio risk، Broker session flatten و Restart fail-closed پیاده و Contract-tested شدند.

- ☐ ماژول Audit/Report — Event/serialization و durable fail-closed JSONL Journal پیاده و تست شد؛ Evidence ساختاریافته و گزارش جامع نهایی باید با آخرین Acceptance همگام شوند.

- ☒ Compile Gate — current inert baseline با #property strict روی MetaEditor build 6151، صفر Error و صفر Warning compile شد؛ پس از هر توسعه باید تکرار شود.

## 3) Contract Testهای سریع در Python

- ☒ Trend bootstrap — رفتار NONE → N1 → N2 → N3 روی شروع روز و عدم Carry روز قبل تست شد.

- ☒ Tick event order — Coordinator Trend و Touch را به‌ترتیب به‌روزرسانی می‌کند و Reversal Signal همان Tick از Trend جدید استفاده می‌کند.

- ☒ Breakout strict buffer — شرط دقیق Close > High+1 و Close < Low-1 تست شد.

- ☒ Breakout engagement — Open داخل Zone، Touch جهت‌دار Buy/Sell، Reset هر M15 و Tick Gap مطابق Legacy تست شد.

- ☒ Reversal Market Touch — Touch جهت‌دار Tick-real، Market-only، Wick penetration و Multi-Zone gap تست شد.

- ☒ Reversal daily usage — Normal max1 و High max2 با مجموع Buy/Sell تست شدند.

- ☒ Reversal usage commit — Signal صرف مصرف نمی‌کند؛ Market Order موفق یا ناموفق سهمیه را مصرف می‌کند.

- ☒ Duplicate reversal — چند Recross یک Zone/Direction در یک M15 فقط یک Signal می‌سازد و Directionها مستقل‌اند.

- ☒ One new order per candle — اولین تلاش Order Slot مشترک کندل را حتی در شکست Broker مصرف می‌کند؛ Signal دوم فقط قابل Audit است.

- ☒ Pullback window — فقط t+1..t+5، Cancel pending در t+6 و بدون Carry به روز بعد تست شد.

- ☒ Multiple PB per BO — اولین Fill Parent Breakout را نمی‌بندد و Lineage در Fill بعدی حفظ می‌شود.

- ☒ Pullback usage — Normal1/High∞، اشتراک Buy/Sell در Zone و استقلال Consumption از Reversal تست شد.

- ☒ Conservative penetration — نفوذ inclusive 0.20 در هر دو جهت، نبود Maximum، Entry روی Broken Edge و Retry دقیق تست شد.

- ☒ Strict Trend closed candles — همه Candleهای بسته‌شده بعد از PB در جهت لازم و Doji/مخالف به‌عنوان شکست تست شدند.

- ☒ Strict Trend current candle — Buy با Bid>Open و Sell با Ask<Open فقط در نقطه تصمیم تست شد.

- ☒ Same-Bar PB→Trigger — مجموعه closed خالی و Current Price نسبت به M15 Open تست شد.

- ☒ Pre-Zone Trigger 1$ — Trigger نسبت به Zone حامل TP جاری، اولین Crossing و Tick Gap تست شد.

- ☒ Opposite Reversal block — Reversal فقط در Touch واقعی Zone و فقط با Strict Trend معتبر Block می‌شود.

- ☒ One-step TP extension — انتقال یک Zone جلوتر، نبود Recursive extension و حفظ TP در Modify ناموفق تست شد.

- ☒ TP restore — شکست Strict Trend قبل از لمس TP اولیه، Restore و حفظ TP معتبر در Modify ناموفق تست شد.

- ☒ TP market close fallback — شکست Strict Trend بعد از لمس/عبور TP اولیه برای Buy/Sell، Market Close می‌سازد.

- ☒ Free Space definition — فرمول Buy/Sell و Zone مجاور تثبیت شد؛ فاصله <=3 Block و فقط >3 مجاز است.

- ☒ Initial Stop — نزدیک‌ترین Stop Zone، Cap ثابت شش دلار و نبود Stop Zone تست شد.

- ☒ Initial Target — اولین Zone حداقل شش دلار دورتر، skip Zone نزدیک و Reject نبود Target تست شد.

- ☒ Native RF — Break-even با cash-per-price و هزینه Native ورودی Adapter و عدم استفاده از Entry خام تست شد.

- ☒ Profit Protection — Xهای متعدد بدون سقف و عدم SL loosening برای Buy/Sell تست شد.

- ☒ Capital limits — 0.01 lot و فقط Profileهای max3/max5 برای 200/300 تست شد.

- ☒ Daily/Portfolio Risk — Net Realized guard و GROSS15 native-cash reservation مستقل، مرزی و ترکیبی تست شدند.

- ☒ Session safety — در مرز inclusive پنج دقیقه قبل Broker Session end، Entry/Pending/Cycle/Position Actionها تست شدند.

- ☒ Restart fail-closed — persisted activation day، Restart همان روز Flatten/Cancel/Lock و روز بعد Resume تست شد.

Gate: همه Contract Testهای بالا PASS.

## 4) Regression هدفمند MVP

- ☒ Trend Bootstrap — رفتار Sticky تاریخی رد و مقایسه مجدد از Gate MVP حذف شد.

- ☒ Normal/High — هر دو Priority جزء ثابت Strategy هستند؛ PnL تفکیکی معیار حذف هیچ‌کدام نیست و از Gate MVP حذف شد.

- ☒ FreeSpace 3 — Rule فعال <=3 Block / >3 Allow در Python و MQL اعمال شد؛ مقایسه با 15 دلار به Post-MVP منتقل شد.

- ☒ Signal QA خارجی — Fixture مورد اعتماد مستقل موجود نیست و با تصمیم رهبر از Gate MVP حذف شد؛ گزارش جامع نهایی مرجع پذیرش است.

- ☒ Strict Trend examples — Same-Bar/Multi-Bar/Doji/opposing candle با fixtureهای deterministic و runtime TP ledger بررسی شد؛ Chart گیت فعال نیست.

- ☒ TP Extension A/B — اجرای قبل/بعد روی همان روز و Config بدون Optimization مقایسه شد: شمار attempt/fill ثابت و net هر Profile فقط +0.14 USD تغییر کرد.

- ☒ Safety regression — تغییر TP هیچ‌یک از Daily/GROSS15/Session/Restart gateها را دور نزد؛ Full gate و restart runtime PASS شد.

Gate: اختلاف اجرایی بدون توضیح = صفر.

## 5) Python ↔ MT5 Equivalence

- ☒ Freeze test vectors — schema و 19 vector، شامل lifecycle و causal Tick order، در Python و isolated MQL Strategy Tester با tolerance صریح و generated-header drift gate PASS شد.

- ☒ Python replay — causal runner، UTC export/normalization، time-basis correlation، Zone-day attachment و fixture-driven Market/Pending Fill/Reject/Close/Modify/Cancel با atomic recovery برای Scope MVP PASS شد.

- ☒ MT5 Real Tick acceptance — اجرای جاری روی یک روز، Restart و 23 روز با Every Tick Based on Real Ticks PASS شد؛ مقایسه Native چندروزه Python و Finalist تاریخی Gate MVP نیست.

- ☒ MQL multi-day lifecycle robustness — تمام 23 روز Zone با Real Ticks و max3 اجرا شد؛ صفر failure/SL-loosen/exposure و TP Market Close بومی مشاهده شد.

- ☒ اختلاف‌های Scope فعال در صورت وجود با RULE / CODE / DATA / TEST_CONFIG طبقه‌بندی می‌شوند؛ اختلاف توضیح‌نداده‌شده در Evidence جاری ثبت نشده است.

Gate: صفر اختلاف توضیح‌نشده.

## 6) Final MT5 Acceptance

- ☒ Broker/Symbol specification — Contract size، Tick size/value، Stops/Freeze level، Session و Cost model روز مرجع ثبت شد.

- ☒ سناریوی 200 دلار — real ticks، 0.01/max3: 10 attempt، 8 accepted، 2 known native reject، 3 Breakout accepted، max position=1 و failed=0.

- ☒ سناریوی 300 دلار — real ticks، 0.01/max5: 17 attempt، 15 accepted، 2 known native reject، 5 Breakout accepted، max position=1 و failed=0.

- ☒ Technical QA — صفر SL-loosen، صفر exposure بعد Session و same-day restart با صفر attempt/position/exposure PASS شد.

- ☒ Deal PnL audit — نتیجه bounded یک‌روزه از Deal History و هزینه Native محاسبه شد؛ این Evidence ادعای سودآوری نیست.

Gate: Technical Acceptance PASS.

## 7) گزارش جامع نهایی تست

- ☒ Evidence ساختاریافته هر اجرای Acceptance شامل نسخه Code/Config/Data و تمام Counterهای فنی و عددی ذخیره شد.

- ☒ docs/FINAL_TEST_REPORT.md نتایج همه Profile/Dayهای اجراشده، Gateها، اختلاف‌ها، محدودیت‌ها و روش بازتولید را یکجا ثبت کرد.

- ☒ گزارش با آخرین Compile، 139 تست Python، parity، restart، Breakout/TP lifecycle و MT5 real-tick acceptance همگام شد.

- ☒ هر گزارش خلاصه بعدی فقط از Evidence ذخیره‌شده تولید می‌شود و MT5 را دوباره اجرا نمی‌کند.

## 8) Freeze MVP

- ☒ Freeze Rulebook — نسخه تأییدشده با Tag نسخه MVP بدون Overwrite قفل شد.

- ☒ Freeze Code — سورس تأییدشده با Hash و Tag نسخه MVP قفل شد.

- ☒ Freeze Test Evidence — خلاصه Evidence بازتولیدپذیر نگه‌داری و خروجی حجیم خارج Git ماند.

- ☒ آماده Shadow/Broker Acceptance — بسته MVP فقط برای ورود به گیت جداگانه Demo/Shadow آماده است؛ هیچ Live فعال نیست.